6

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Цифровая трансформация муниципального управления в городском округе городе Вологде»

за  1 квартал 2025 года
отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник муниципальной программы
 
	Источник финансирования

	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Целевые показатели

	
	
	
	
	План
	Фактические расходы
	Кассовые расходы
	Наименование
	Единица измерения
	План
2025 год
	Факт

1 квартал 2025 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	«Обеспечение внедрения новых, а также функционирования, сопровождения и развития имеющихся информационных систем и ресурсов»

	1.1.
	Обеспечение актуального состояния используемого программного обеспечения (информационных систем и ресурсов)
	ДТЦ, ЦЦР

	Всего
	10 419,4
	618,6
	618,6
	Доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения функций органов Администрации города Вологды
	процент
	100
	-



	
	
	
	МБТ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	10 419,4
	618,6
	618,6
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	2
	Организация предоставления муниципальных услуг города Вологды преимущественно в электронном виде» 

	2.1
	Информатизация процесса предоставления муниципальных услуг
	ДТЦ, ЦЦР

	Всего
	100,0
	0,00
	0,00
	Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, в общем количестве муниципальных услуг города Вологды, запланированных к переводу в электронный вид в отчетном периоде в соответствии с Планом-графиком перевода муниципальных услуг городского округа города Вологды в электронный вид
	процент
	100
	-



	
	
	
	МБТ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	100,0
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид выше III этапа
	процент
	70
	70


	
	
	
	
	
	
	
	Доля межведомственных запросов, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве межведомственных запросов, направленных органами Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций (показатель рассчитывается ежеквартально)Администрации города Вологды в рамках предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
	процент
	98
	100

	3
	«Обеспечение надлежащего обслуживания информационной инфраструктуры Администрации города Вологды»

	3.1.
	Обеспечение деятельности МКУ «Центр цифрового развития города Вологды»
	ДТЦ, ЦЦР

	Всего
	96 555,6
	10 731,2
	10 731,2
	Обеспечение выполнения показателей бюджетной сметы МКУ «ЦЦР»
	процент
	98
	-



	
	
	
	МБТ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	96 555,6
	10 731,2
	10 731,2
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	4
	«Обслуживание  и развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды»

	4.1
	Обеспечение надлежащего технического сопровождения и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории городского округа города Вологды»
	ДТЦ, ЦЦР

	Всего
	37 875,0
	4 035,1
	4035,1
	Доля эффективно функционирующих аппаратных компонентов интеллектуальной транспортной системы (показатель рассчитывается ежегодно)
	процент
	70
	-


	
	
	
	МБТ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	37 875,0
	4 035,1
	4035,1
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Доля актуального состояния программного обеспечения, используемого для выполнения задач интеллектуальной транспортной системы (показатель рассчитывается ежегодно)
	процент
	80
	-


	5
	«Функционирование и развитие МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде», организация предоставления на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества»

	5.1
	Повышение качества и доступности оказываемых услуг многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Вологды, создание комфортных условий для граждан - получателей услуг, снижение административных барьеров
	ДТЦ, МФЦ

	Всего
	124 213,2
	24 950,79
	20 056,31
	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления услуг в МКУ «МФЦ», отраженный в информационно-аналитической системе мониторинга качества услуг (ИАС МКГУ)
	процент
	90
	98,6

	
	
	
	МБТ
	112 829,8
	22 665,4
	17 781,82
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	11 383,4
	2 285,39
	2 274,49
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	6

	«Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий»

	6.1 
	Обеспечение выполнения функций Департамента по транспорту и цифровизации Администрации города Вологды

	ДТЦ


	Всего
	29887,9
	0,00
	0,00
	степень выполнения графика реализации муниципальной программы
	процент
	100
	-



	
	
	
	МБТ
	27,0
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	МБ
	29860,9
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	Итого по муниципальной программе
	Всего
	299051,1
	40335,69
	35441,21
	

	
	МБТ
	112856,80
	22665,4
	17781,82
	

	
	МБ
	186194,30
	17670,29
	17659,39
	

	
	ВБ
	0,00
	0,00
	0,00
	


�ДТЦ – Департамент по транспорту и цифровизации Администрации города Вологды


ЦЦР – МКУ «Центр цифрового развития города Вологды»


МФЦ – МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде»





�МБТ – безвозмездные поступления из федерального бюджета и из регионального бюджета (кроме дотаций);


МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;


ВБ – внебюджетные источники финансирования.


� Расчет показателя производится в конце года


� Расчет показателя производится в конце года


� Расчет показателя производится в конце года


� Расчет показателя производится в конце года


� Расчет показателя производится в конце года


� Расчет показателя производится в конце года





