Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды

| От | 04 декабря 2025 года |  | № | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в распоряжение начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды от 25 апреля 2025 года № 52

В соответствии с постановлением Администрации города Вологды 
от 5 сентября 2024 года № 1373 «Об утверждении Положения о комплексах процессных мероприятий», постановлением Администрации города Вологды               от 30 сентября 2024 года № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»» (с последующими изменениями), на основании статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды:

- Наименование распоряжения начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды                       от 25 апреля 2025 года № 52 изложить в новой редакции: «Об утверждении Паспортов комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»».

- Внести в паспорт комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды», утвержденный распоряжением начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды от 25 апреля 2025 года № 52, изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача «Получение положительного заключения экспертизы» |  |  |
| 1. Выполнены мероприятия для получения положительного заключения экспертизы |  |  |
| Контрольная точка 1. Заключен контракт на получение положительного заключения экспертизы сметной документации | 01.12.2025 | Марков Д.С. – исполняющий обязанности начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| Контрольная точка 2. Получено положительное заключение экспертизы сметной документации | 29.12.2025 | Марков Д.С. – исполняющий обязанности начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |

».

2. Внести в паспорт комплекса процессных мероприятий «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды», утвержденный распоряжением начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды от 25 апреля 2025 года № 52, изменение, изложив пункты 3 и 4 в следующей редакции:

«3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» (Всего), в том числе: | 20904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20904,7 | ДСБСТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДСБСТ |
| МБ | 20904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20904,7 | ДСБСТ |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДСБСТ |
| Выполнены работы по разработке рабочей и сметной документации по объектам: «Осановская роща (2 этап)», «Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта до ул. М. Ульяновой» (Всего), в том числе: | 20904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20904,7 | ДСБСТ |
| МБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДСБСТ |
| МБ | 20904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20904,7 | ДСБСТ |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДСБСТ |

4. План реализации комплекса  процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Задача «Благоустройство общественных территорий городского округа города Вологды» |  |  |
| 1. Выполнены работы по разработке рабочей и сметной документации по объектам: «Осановская роща (2 этап)», «Аллея по ул. Пушкинской» |  |  |
| Контрольная точка 1. Заключен контракт на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объектам: «Осановская роща (2 этап)», «Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта до ул. М. Ульяновой» | 30.04.2025 | Марков Д.С. – исполняющий обязанности начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |
| Контрольная точка 2. Получена готовая разработанная рабочая и сметная документация по объектам: «Осановская роща (2 этап)», «Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта до ул. М. Ульяновой» | 30.10.2025 | Марков Д.С. – исполняющий обязанности начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды |

».

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности начальника

Департамента строительства,

благоустройства и содержания территорий

Администрации города Вологды				                        Д.С. Марков