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УТВЕРЖДАЮ

первый заместитель 
Главы города Вологды
     ____________ / Ю.В.Сапожников
«____» _________ 2026 года

ПРОТОКОЛ № _________

проведения заседания общественной комиссии по вопросу утверждения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2026 году, в 2027-2030 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»
Дата: 04 марта 2026 года

Время: 11.00-11.30

Продолжительность: 30 мин.
Место проведения: Козленская ул., д. 2, г. Вологда
1 этаж, конференц-зал

Вел совещание: Заместитель начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды по строительству и ремонту Марков Денис Сергеевич.
Присутствовали: список прилагается. 

Протокол вела: консультант по ремонту дворовых территорий Отдела строительства и ремонта улично-дорожной сети Департамента строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды Завацкая Светлана Александровна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении перечня дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2026 году, в 2026-2030 годах. 

Вступительное слово первого заместителя Главы города Вологды, заместителя председателя Общественной комиссии Юрия Владимировича Сапожникова.
1. О перечне дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году 2027-2030 годах, (информация о дворовых территориях прилагается).
Информировал: Марков Денис Сергеевич, заместитель начальника Департамента строительства, благоустройства и содержания 
территорий Администрации города Вологды по строительству и ремонту, член общественной комиссии.
2. Голосование членов Общественной комиссии:

РЕШИЛИ:

Утвердить и включить в муниципальную программу перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2026 году, в 2027-2030 годах:

	2026 год

	1
	ул. Козленская, д. 103;

	2
	ул. Кубинская, д. 16;

	3
	ул. Герцена, д. 49б;

	4
	ул. Полевая, д. 17;

	5
	ул. Ленинградская, д. 26;

	6
	ул. Чернышевского, д. 67;

	7
	Ново-Архангельское ш., д. 21;


	8
	ул. Некрасова, д. 9;

	9
	ул. Галкинская, д. 72;

	10
	ул. Чернышевского, д. 71;

	11
	ул. Чернышевского, д. 71а;

	12
	ул. Сухонская, д. 15;

	13
	ул. Михаила Поповича, д. 18а;

	14
	ул. Михаила Поповича, д. 20б;

	15
	ул. Михаила Поповича, д. 20а;

	16
	ул. Энгельса, д. 60;

	17
	Ново-Архангельское ш., д. 11;

	18
	ул. Сокольская, д. 11;

	19
	ул. Чернышевского, д. 112б;

	20
	ул. Медуницинская, д. 19а;

	21
	ул. Козленская, д. 13а;

	22
	ул. Конева, д. 8б;

	23
	ул. Центральная, д. 17;

	24
	ул. Медуницинская, д. 15;

	25
	ул. Ярославская, д. 3;

	26
	ул. Ярославская, д. 5;

	27
	Паровозный пер., д. 34;


2027-2030 годы
1. ул. Дзержинского, д. 11;
2. ул. Преображенского, д. 41а;
3. ул. Воркутинская, д. 1;
4. ул. Гагарина, д. 37;
5. Пошехонское ш., д. 42;
6. ул. Конева, д. 33;
7. ул. Конева, д. 31;
8. ул. Петрозаводская, д. 14а;
9. ул. Чернышевского, д. 118б;
10. ул. Клубова, д. 21;
11. ул. Клубова, д. 17;
12. ул. Клубова, д. 15;
13. ул. Вологодская, д. 6;
14. ул. Железнодорожная, д. 116;
15. ул. Железнодорожная, д. 114;
16. Пречистенская наб., д. 76;
17. ул. Центральная, д. 15.
«За» включение в проект муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2026 году - 27 дворовых территорий, в 2027-2030 годах - 17 дворовых территорий (при условии направления проектно-сметной документации) проголосовали 12 членов Общественной комиссии; «против» - 0; «воздержалось» - 0.

В случае образования экономии денежных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году после заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                        05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или увеличения объема финансирования на 2026 год, с целью повышения показателей муниципальной программы, выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с установленной очередностью (согласно списку дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2027-2030 году) при наличии представленных документов в соответствии с пунктом 1.7 Порядка.
Протокол вела: 

Консультант по ремонту дворовых территорий

Отдела строительства и ремонта улично-дорожной сети

Департамента строительства, благоустройства 

и содержания территорий

Администрации города Вологды                                                 _________/С.А. Завацкая
Согласовано:

Заместитель Главы города Вологды – 
начальник Департамента строительства, 
благоустройства и содержания территорий
Администрации города Вологды




_________/А.С. Беляев
Информация о перечне дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году, в 2027 - 2030 годах
С 01 января 2025 года муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды», утверждена постановлением Администрации города Вологды от 30 сентября 2024 года № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»». 
В 2026 год в рамках реализации муниципальной программы выделено финансирование на благоустройство дворовых территорий в размере 358 171 600,00 рублей, из них:


- за счет регионального бюджета – 195 165 200,00 рублей;


- за счет бюджета города Вологды – 163 006 400,00 рублей.
Всего в адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, включено 44 дворовые территории, но проекты и сметная документация представлены на 27 дворовых территорий.

Перечень предоставляемых документов заинтересованными лицами для участия в муниципальной программе определен пунктом 1.7 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на  2018-2025 годы дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды», утвержденного Постановлением Администрации города Вологды от 20 июня 2017 года № 656 (далее - Порядок), согласно которому необходимо представить проектно-сметную документацию на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

В случае отсутствия проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории при подаче заявления проект (эскизный проект), сметная документация предоставляется заявителем в Департамент не позднее 1 квартала года, предшествующего году, на который муниципальной программой предусмотрена реализация запланированного мероприятия. В случае непредставления проекта (эскизного проекта), сметной документации в указанный срок благоустройство данной дворовой территории в рамках соответствующего года реализации муниципальной программы не выполняется.

При формировании перечня из 27 дворовых территорий, подлежащих к благоустройству в 2026 году учитывалось, что из 44 дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы заинтересованными лицами была не представлена проектно- сметная документация по следующим адресам: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 11, ул. Преображенского, д. 41а, ул. Воркутинская, д. 1,                        ул. Гагарина, д. 37, Пошехонское ш., д. 42, ул. Конева, д. 33, ул. Конева, д. 31,                         ул. Петрозаводская, д. 14а, ул. Чернышевского, д. 118б, ул. Клубова, д. 21,                             ул. Клубова, д. 17, 
ул. Клубова, д. 15, 
ул. Вологодская, д. 6, ул. Железнодорожная,                  д. 116, ул. Железнодорожная, д. 114, Пречистенская наб., д. 76, ул. Центральная, д. 15. 
В связи с чем выполнить работы по благоустройству данных дворовых территорий в 2026 году не представляется возможным.

С учетом вышеизложенного, в рамках выделенного финансирования на реализацию муниципальной программы в 2026 году возможно выполнить работы по благоустройству 27 дворовых территорий.
	№ 

п/п
	Адресный ориентир

	2026 год

	1
	ул. Козленская, д. 103

	2
	ул. Кубинская, д. 16

	3
	ул. Герцена, д. 49б

	4
	ул. Полевая, д. 17

	5
	ул. Ленинградская, д. 26

	6
	ул. Чернышевского, д. 67

	7
	Ново-Архангельское ш., д. 21

	8
	ул. Некрасова, д. 9

	9
	ул. Галкинская, д. 72

	10
	ул. Чернышевского, д. 71

	11
	ул. Чернышевского, д. 71а

	12
	ул. Сухонская, д. 15

	13
	ул. Михаила Поповича, д. 18а

	14
	ул. Михаила Поповича, д. 20б

	15
	ул. Михаила Поповича, д. 20а

	16
	ул. Энгельса, д. 60

	17
	Ново-Архангельское ш., д. 11

	18
	ул. Сокольская, д. 11

	19
	ул. Чернышевского, д. 112б

	20
	ул. Медуницинская, д. 19а

	21
	ул. Козленская, д. 13а

	22
	ул. Конева, д. 8б

	23
	ул. Центральная, д. 17

	24
	ул. Медуницинская, д. 15

	25
	ул. Ярославская, д. 3

	26
	ул. Ярославская, д. 5

	27
	Паровозный пер., д. 34


В случае образования экономии денежных средств на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2026 году после заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или увеличения объема финансирования на 2026 год, с целью повышения показателей муниципальной программы, Департаментом будет рассмотрен вопрос о выполнении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с установленной очередностью (согласно списку дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2027-2030 годах) и при наличии проектно- сметной документации (прилагается).
	№ 

п/п
	Адресный ориентир

	2027-2030 годы

	1
	ул. Дзержинского, д. 11

	2
	ул. Преображенского, д. 41а

	3
	ул. Воркутинская, д. 1

	4
	ул. Гагарина, д. 37

	5
	Пошехонское ш., д. 42

	6
	ул. Конева, д. 33

	7
	ул. Конева, д. 31

	8
	ул. Петрозаводская, д. 14а

	9
	ул. Чернышевского, д. 118б

	10
	ул. Клубова, д. 21

	11
	ул. Клубова, д. 17

	12
	ул. Клубова, д. 15

	13
	ул. Вологодская, д. 6

	14
	ул. Железнодорожная, д. 116

	15
	ул. Железнодорожная, д. 114

	16
	Пречистенская наб., д. 76

	17
	ул. Центральная, д. 15


