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УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Вологды
от 15.10.2025 № 1557
Городская адресная программа № 6 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа города Вологды, на 2025-2026 годы
Паспорт городской адресной программы
	Наименование программы
	Городская адресная программа № 6 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа города Вологды, на 2025-2026 годы (далее – городская адресная программа)

	Разработчик городской адресной программы
	Жилищное управление Администрации города Вологды

	Исполнители городской адресной программы
	Жилищное управление Администрации города Вологды,
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды

	Участники городской адресной программы
	Жилищное управление Администрации города Вологды, 
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды

	Цель(и) городской адресной программы
	ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах муниципального (частного) жилищного фонда на территории городского округа города Вологды, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные жилые дома)

	Задача(и) городской адресной программы
	обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд);
снос аварийных жилых домов

	Сроки и (или) этапы реализации городской адресной программы
	2025-2026 годы

	Целевые показатели городской адресной программы
	расселяемая площадь;
количество переселяемых граждан;
общая площадь ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда

	Объем финансового обеспечения городской адресной программы
	общий объем финансирования – 293 231 762,3 рублей, в том числе за счет средств бюджета города Вологды – 31 727 794,75 рублей

	Ожидаемые результаты реализации городской адресной программы
	сокращение расселяемой площади на 2728,42 кв. м;

обеспечение жилыми помещениями 195 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах муниципального (частного) жилищного фонда на территории городского округа города Вологды, признанных аварийными в установленном порядке после 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;
сокращение площади ликвидированного или реконструированного аварийного жилищного фонда на 2728,42 кв. м


1. Общие положения

1.1. Цели и задачи городской адресной программы

Целью городской адресной программы является ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийных жилых домов.

Для достижения поставленной цели городской адресной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда.

2. Снос или реконструкция аварийных жилых домов.
1.2. Правовое обоснование разработки городской адресной программы
Городская адресная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ Президента № 309), постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 года № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», национальным проектом «Инфраструктура для жизни», федеральным проектом «Жилье», областной адресной программой № 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2025-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 29 августа 2025 года № 1231 (далее - областная адресная программа № 9).
1.3. Обоснование необходимости решения задач

городской адресной программы программно-целевым методом

По состоянию на 1 сентября 2025 года на территории городского округа города Вологды расселению подлежат 287 аварийных жилых домов общей площадью 60,5 тыс. кв. м, в которых проживает 1481 семья. Для расселения этих домов требуется не менее 6 млрд. рублей.
Аварийное жилье остается довольно серьезной проблемой, и переселение из аварийного жилищного фонда является одним из приоритетных направлений жилищной политики. Аварийный жилищный фонд не только ухудшает внешний облик города, понижая его инвестиционную привлекательность, сдерживая развитие городской инфраструктуры, но и угрожает безопасности проживания, вызывая социальную напряженность среди населения.

Аварийный жилищный фонд стал одной из важнейших проблем, поскольку расселение таких домов происходит медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда. Актуальность проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не вызывает сомнений в связи с его значительным износом.

С 2008 года на территории города Вологды в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон 185-ФЗ) разработаны и получили свое развитие 7 муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Вологды с участием средств Фонда. Результатом реализации программ по переселению явилось расселение более 390 аварийных жилых домов на территории города Вологды, обеспечение благоустроенным жильем более 2000 семей за счет строительства в разных микрорайонах города многоквартирных жилых домов и приобретения благоустроенных квартир.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проведенные Администрацией города Вологды в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ, привели к резкому сокращению количества обращений граждан в Вологодский городской суд о внеочередном предоставлении жилья.
	
	Количество судебных решений о внеочередном предоставлении жилья, находящихся на исполнении в Администрацию города Вологды
	Всего исполнено судебных решений о внеочередном предоставлении жилья

	2019 год
	290
	56

	2020 год
	247
	57

	2021 год
	206
	58

	2022 год
	148
	60

	2023 год
	100
	61

	2024 год
	54
	43

	истекший период 2025 года
	27
	13


На 1 сентября 2025 года на исполнении в Администрации города Вологды находятся 25 решений Вологодского городского суда по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. В рамках городской адресной программы исполнению подлежат 4 судебных акта. Ускорить темпы переселения граждан из аварийных жилых домов и решить данную проблему возможно путем приобретения жилых помещений и выкупа жилых помещений у собственников в рамках городской адресной программы.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

окажут значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном

уровнях государственных программ, направленных на достижение

схожих целей и задач, а также о взаимодействии разработчика

городской адресной программы с органами государственной власти,

направленной на включение мероприятий городской адресной программы
в соответствующие государственные программы

с целью получения софинансирования

из федерального и (или) областного бюджетов

На федеральном уровне приняты Федеральный закон № 218-ФЗ, Указ Президента № 309, федеральный проект «Жилье», являющийся составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На региональном уровне принята областная адресная программа № 9.

С целью привлечения средств федерального бюджета и бюджета Вологодской области разработчик городской адресной программы организует подготовку и направление в Правительство Вологодской области в установленные сроки документов, необходимых для включения мероприятий городской адресной программы в областную адресную программу № 9.

3. Информация о внебюджетных источниках финансирования

мероприятий городской адресной программы

В качестве внебюджетных источников финансирования мероприятий городской адресной программы выступают средства собственников изымаемых жилых помещений, направленные на возмещение части стоимости предоставляемых жилых помещений, размер которых определяется по формуле:

S = A - B, где:

A - стоимость жилого помещения, приобретенного в рамках городской адресной программы (по цене не более 107 000,0 рублей за 1 квадратный метр), предоставляемого в собственность граждан взамен изымаемых объектов недвижимости в аварийном доме;

B - рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном доме, определяемая в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

S - разница в стоимости изымаемых объектов недвижимости и предоставляемых жилых помещений, приобретенных в рамках городской адресной программы, подлежащая возмещению в бюджет за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости.
4. Система мероприятий городской адресной программы

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к городской адресной программе.

5. Сведения о целевых показателях

городской адресной программы и методика их расчета

Сведения о целевых показателях городской адресной программы и методика их расчета представлены в приложении № 2 к городской адресной программе.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию

мероприятий городской адресной программы с распределением

по источникам финансирования и исполнителям

Финансовое обеспечение мероприятий городской адресной программы представлено в приложении № 3 к городской адресной программе.

7. График реализации мероприятий городской адресной программы

в очередном финансовом году

График реализации мероприятий городской адресной программы в очередном финансовом году представлен в приложении № 4 к городской адресной программе.

Перечень объектов городской адресной программы, на расселение которых направлены средства областной адресной программы № 9, представлен в приложении № 5 к городской адресной программе.

8. Управление городской адресной программой, контроль 
за ее реализацией и порядок отчетности
Управление реализацией городской адресной программы осуществляется разработчиком.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает:

- выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные городской адресной программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных городской адресной программой;

- координацию разработчиком деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий;

- ответственность исполнителей за невыполнение и (или) некачественное выполнение программных мероприятий.

Текущий мониторинг исполнения городской адресной программы осуществляется разработчиком посредством анализа информации о ходе реализации городской адресной программы, предоставляемой ежемесячно исполнителями городской адресной программой в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты городской адресной программы, непосредственные результаты мероприятий городской адресной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

В ходе взаимодействия с исполнителем разработчик городской адресной программы:

- координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий городской адресной программы;

- обеспечивает рассмотрение предложений исполнителей о внесении изменений в городскую адресную программу;

- осуществляет сбор, обработку и анализ информации исполнителей о ходе реализации мероприятий городской адресной программы;

- совместно с исполнителями выявляет факты и причины невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий городской адресной программы;

- в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий городской адресной программы принимает меры по их устранению.

8.1. Жилищное управление Администрации города Вологды:

8.1.1. Определяет потребность в площади жилых помещений, которые необходимо приобрести для переселения граждан из аварийных жилых домов. При определении размера потребности учитываются общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, установленная областной адресной программой № 9, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона № 218-ФЗ. Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с городской адресной программой, составляет 107 000,0 рублей;

8.1.2. В процессе реализации городской адресной программы вносит изменения в городскую адресную программу в случаях:

корректировки целей и задач, предусмотренных областной адресной программой № 9;

выявления невозможности решения поставленных задач посредством мероприятий, предусмотренных городской адресной программой, по результатам контроля за выполнением городской программы;

сокращения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий городской адресной программы, предусмотренных областной адресной программой № 9, решением Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на очередной финансовый год и плановый период, а также из-за неполучения и (или) получения не в полном объеме средств Фонда и бюджета Вологодской области и (или) сокращения внебюджетных источников;

выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнований на достижение целей (решение задач) городской адресной программы и увеличения планируемого финансирования мероприятий городской адресной программы за счет средств Фонда и областного бюджета и (или) внебюджетных источников;

изменения объемов финансирования отдельных мероприятий городской адресной программы и корректировки значений целевых показателей.

В случае если переселение граждан из аварийных жилых домов не может быть завершено, в том числе по причинам, связанным с личностью гражданина, и приобретенное в рамках реализации городской адресной программы жилое помещение находится в муниципальной собственности, производится уточнение объемов финансового обеспечения реализации городской адресной программы в части уменьшения объема долевого софинансирования. Средства в размере уменьшения объема долевого софинансирования из бюджета Вологодской области подлежат возврату в областной бюджет в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления Правительства Вологодской области, которым внесены такие изменения.

8.1.3. Информирует граждан о включении аварийного жилого дома в перечень объектов городской адресной программы путем опубликования городской программы в газете «Вологодские новости» и размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.1.4. Осуществляет сбор заявлений граждан - собственников жилых помещений, переселяемых в рамках городской адресной программы, о выборе способа изъятия городским округом города Вологды таких жилых помещений.

8.1.5. Осуществляет процедуру изъятия земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд, расселяемых в рамках городской адресной программы, в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе заключает соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений об изъятии объектов недвижимости на основании поступивших заявлений таких собственников о выборе способа изъятия объекта недвижимости путем возмещения за изымаемое жилое помещение либо предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. В случае превышения стоимости предоставляемых жилых помещений стоимости изымаемых объектов недвижимости разница оплачивается за счет средств собственников изымаемых объектов недвижимости.
8.1.6. На момент предоставления жилых помещений по договорам социального найма участникам городской адресной программы производит сбор заявлений (отказ либо согласие на предоставление жилого помещения по договору социального найма, приобретенного в рамках городской адресной программы).

8.1.7. Готовит проекты муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма участникам городской адресной программы.

8.1.8. В течение месяца со дня издания муниципального правового акта о предоставлении жилого помещения по договору социального найма заключает договоры социального найма с участниками городской адресной программы.
8.1.9. После предоставления переселяемым гражданам жилых помещений по договорам социального найма и заключения договоров социального найма, выкупа жилых помещений у собственников формирует и хранит личные дела участников городской адресной программы.
8.1.10. В соответствии с разделом 8 областной адресной программы № 9 своевременно представляет отчетность о ходе реализации городской адресной программы в Министерство строительства Вологодской области.
8.2. Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды:

8.2.1. Осуществляет мероприятия по сносу или реконструкции расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Вологды, предусмотренных на данные мероприятия городской адресной программой.

8.2.2. В течение пяти рабочих дней с момента подписания документа, подтверждающего факт сноса (реконструкции) расселенного аварийного жилого дома:

8.2.2.1. Представляет в Жилищное управление Администрации города Вологды документ, подтверждающий факт сноса (реконструкции) расселенного аварийного жилого дома.

8.2.2.2. Заносит информацию о сносе расселенного аварийного жилого дома в автоматизированную информационную систему публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
8.2.2.3. Представляет в Жилищное управление Администрации города Вологды информацию об исполнении городской адресной программы в части сноса или реконструкции расселенных аварийных жилых домов, расходования средств, предусмотренных на ее реализацию.
8.3. В случае отказа участников городской адресной программы от предоставляемого жилого помещения по договору социального найма, приобретенного в рамках городской адресной программы, выселение таких граждан производится в судебном порядке.

8.4. Исполнители несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий городской адресной программы, недостижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию городской адресной программы средств и недостижение целей, задач и конечных результатов городской адресной программы и (или) целевых ее показателей, несвоевременное и некачественное представление отчетов.

8.5. Реализация отдельных мероприятий городской адресной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

8.6. Разработчик (исполнитель) городской адресной программы несет ответственность в пределах компетенции за выполнение мероприятий городской адресной программы в сроки и в пределах объемов финансирования, за выполнение целевых показателей, осуществляет мониторинг исполнения городской адресной программы посредством анализа отчетов о выполнении городской адресной программы.

Отчет о выполнении городской адресной программы и пояснительная записка к отчету о выполнении городской адресной программы с указанием достигнутых значений целевых показателей и причин отклонений фактических значений от плановых, принимаемых мер по их устранению представляются исполнителем(ями) городской адресной программы в Жилищное управление Администрации города Вологды ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (до 10 января года, следующего за отчетным) по форме, определяемой соглашением о предоставлении субсидии.
В ходе контроля за реализацией городской адресной программы Жилищное управление Администрации города Вологды: 

- вырабатывает подходы к выполнению намеченных мероприятий и достижению конечных результатов городской адресной программы; 

- осуществляет сбор, обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий; 

- осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий городской адресной программы на решение задач городской адресной программы и достижение ее целей; 

- в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий городской адресной программы, в том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, выявляет причины и принимает меры по их устранению, дает предложения руководителю органа Администрации города Вологды, являющегося исполнителем городской адресной программы, о применении мер ответственности к исполнителям; 

- обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в городскую адресную программу.
