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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Вологды
от 13.02.2026 № 184





План 
мероприятий проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» в 2027 году


	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные лица, органы Администрации города Вологды

	1
	2
	3
	4

	1
	Организация приема  предложений от заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования в Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» 
(далее – Перечень)

	с 16 февраля 
2026 года 
до 16 марта
2026 года 
(включительно)
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды

	2
	Направление предложений в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды для обеспечения разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий


	до 18 марта
2026 года (включительно)
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды

	3
	Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий  и передача их в Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды 

	до 1 апреля
2026 года (включительно)
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды

	4
	Направление в общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды» 
(далее - общественная комиссия) документов, необходимых для утверждения Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий

	до 03 апреля 
2026 года (включительно)
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды

	5
	Заседание общественной комиссии по вопросу формирования и утверждения Перечня (с дизайн-проектами) для вынесения на ежегодное голосование  
	до 6 апреля
2026 года (включительно)
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды


	6
	Опубликование в газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды Перечня, дизайн-проектов благоустройства общественных территорий
	до 10 апреля
2026 года (включительно) 
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды


	7
	Проведение ежегодного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2027 году (далее – ежегодное голосование)
	с 20 апреля 
2026 года по 
18 мая
2026 года (включительно)
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды

	8
	Заседание общественной комиссии по подведению итогов ежегодного голосования

	до 25 мая 
2026 года
(включительно)
	Общественная комиссия

	9
	Представление в Администрацию города Вологды итогового протокола результатов голосования
 
	до 3 июня
2026 года 
(включительно)
	Общественная комиссия

	10
	Опубликование в  газете «Вологодские новости» и на официальном сайте Администрации города Вологды итогового протокола общественной комиссии об итогах ежегодного голосования
	до 12 июня
2026 года
(включительно)
	Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды


                                                                                                                                                                                          
