Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Вологды

от 05.08.2026 № 976

«Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды»

Показатели муниципальной программы и методика их расчета

- Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый год 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2030 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: «Повышение уровня благоустройства территории городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Вологодская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача «Благоустройство общественных территорий городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | 1 | 1 | 4<**> | 5<**> | ДСБСТ, УКИН | индекс качества городской среды |
| 1.1.2. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | ГП, МП | Единиц | 0 | 0 | 0<**> | 0<**> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 1.1.3. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Процентов | 1,92 | 1,9 | 7,6<**> | 9,4<**> | ДСБСТ, УКИН | индекс качества городской среды |
| 1.1.4. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ГП, МП | Единиц | 1 | 1 | 1<**> | 1 <**> | ДСБСТ, УКИН | индекс качества городской среды |
| 2. | Региональный проект «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача «Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | 40 | 37 | 18<*> | 17 <*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 2.1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде | ГП, МП | Процентов | 1,35 | 1,3 | 0,6<*> | 0,6 <*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 2.1.3. | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | 40 | 37 | 18<*> | 17 <*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 2.2. | Задача «Обустройство детских и спортивных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | ГП, МП | Единиц | 4 | 12 | 0 | 0 | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 2.3. | Задача «Благоустройство общественных территорий городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | 1 | 2 | 2<**> | 0 <**> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 2.3.2. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий |  |  | 0 | 0 | 1<**> | 0 <**> |  |  |
| 2.3.3. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Процентов | 1,92 | 1,9 | - | - | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 2.4. | Задача «Создание научных детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Количество реализованных проектов по созданию научных детских площадок | ГП, МП | Единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача «Получение положительного заключения экспертизы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля сметной документации на благоустройство дворовых территорий, получившей положительное заключение государственной экспертизы | ГП, МП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 <*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 3.2. | Задача «Благоустройство дворовых территорий городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | - | - | 7<*> | 2 <*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 3.2.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде | ГП, МП | Процентов | - | - | 0,2<*> | 0,1 <*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 3.2.3. | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | - | - | 7<*> | 2<*> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача «Благоустройство общественных территорий городского округа города Вологды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество общественных территорий городского округа города Вологды, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | ГП, МП | Единиц | 1 | 1 | 4<**> | 0 <**> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 4.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа города Вологды | ГП, МП | Единиц | - | - | 0<**> | 1<**> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство детских, спортивных, научных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача «Обустройство детских, спортивных, научных площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество обустроенных детских, спортивных, научных площадок | ГП, МП | Единиц | 0 | 0 | 4 | 0 <**> | ДСБСТ | индекс качества городской среды |

<*> Подлежит корректировке после доведения объемов финансирования на год, в котором выполняется благоустройство дворовых территорий и после проведения общественного обсуждения перечней дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

<**> Подлежит корректировке после доведения объемов финансирования на год, в котором выполняется благоустройство общественных территорий, разработка сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы, обустройство детских, спортивных, научных площадок.

II. Методика расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа города Вологды | Единиц | муниципальный контракт ДСБСТ УКИН | ежеквартально | Не требуется |
| 2. | Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Единиц | муниципальный контракт ДСБСТ | ежеквартально | Не требуется |
| 3. | Доля благоустроенных территорий общественных территорий от общего количества общественных территорий городского округа города Вологды (Дбт) | Процентов | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), данные ДСБСТ | ежеквартально | Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где: Бмт - количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период; Кт - общее количество общественных территорий |
| 4. | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Единиц | документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации проектов благоустройства территорий общего пользования, предоставленные в ДСБСТ | ежеквартально | Не требуется |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа города Вологды | Единиц | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) | ежеквартально | Применяются данные о количестве благоустроенных дворовых территорий за отчетный период |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетный период от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде (Дбд) | Процентов | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), данные по итогам инвентаризации дворовых территорий | ежеквартально | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%, где: Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период; Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе городе Вологде |
| 7. | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций городского округа города Вологды | Единиц | Проекты, данные ДСБСТ | ежеквартально | Применяются фактические данные |
| 8. | Количество обустроенных детских и спортивных площадок | Единиц | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) | ежеквартально | Применяются данные о количестве обустроенных детских и спортивных площадок за отчетный период |
| 9. | Количество реализованных проектов по созданию научных детских площадок | Единиц | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) | ежеквартально | Применяются данные о количестве созданных научных детских площадок за отчетный период |
| 10. | Доля сметной документации на благоустройство дворовых территорий, получившей положительное заключение государственной экспертизы | Процент | данные ДСБСТ | ежеквартально | Применяются фактические данные |
| 11. | Количество общественных территорий городского округа города Вологды, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Единиц | муниципальный контракт ДСБСТ | ежеквартально | Не требуется |
| 12. | Количество обустроенных детских, спортивных, научных площадок | Единиц | муниципальный контракт, акт приемки выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) | ежеквартально | Применяются данные о количестве обустроенных детских, спортивных, научных площадок за отчетный период |

Используемые сокращения:

ДСБСТ - Департамент строительства, благоустройства и содержания территорий Администрации города Вологды.

УКИН - Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды.

».