Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Вологды

от 05.08.2026 № 976

«Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

городского округа города Вологды»

Список

территорий общего пользования, подлежащих

благоустройству

| № п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| # 2025 год |  |  |
| 1 | Парк «Осановская роща» (2 этап) | Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории |
| 2 | Площадь Возрождения, сквер на площади Революции, сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье (1 этап) | Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории |
| 3 | Парк «Евковка» (2 этап) | Благоустройство территории |
| 4 | Набережная реки Вологды (1 этап) | Благоустройство территории (срок окончания работ в 2026 году) |
| 5 | Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта до ул. М.Ульяновой | Разработка проектно-сметной документации. Благоустройство территории (срок окончания работ в 2026 году) |
| # 2026 год |  |  |
| 1 | Парк «Кремлевский сад» | Благоустройство территории |
| 2 | Набережная реки Вологды (1 этап) | Благоустройство территории |
| 3 | Площадь Возрождения, сквер на площади Революции, сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье (2 этап: площадь Возрождения, сквер на площади Революции) | Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории |
| 4 | Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта до ул. М. Ульяновой | Благоустройство территории |
| 5 | Набережная реки Вологды (2 этап) | Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории |
| 6 | Благоустройство сквера по ул. Мира | Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории |
| 7 | Парк Мира | Разработка проектно-сметной документации |
| 8 | Сквер 825-летия города Вологды | Разработка проектно-сметной документации |
| 9 | Торговая площадь города Вологды | Благоустройство территории (срок окончания работ в 2027 году) |
| 10 | Скейт-парк «Яма» (устройство баскетбольной площадки) | Благоустройство территории (срок окончания работ в 2027 году) |
| 11 | Набережная реки Золотухи в городе Вологде | Благоустройство территории (срок окончания работ в 2027 году) |
| 12 | Парк вдоль р. Содемы от ул. Ярославской до Окружного шоссе | Разработка проектно-сметной документации |
| # 2027-2030 годы |  |  |
| 1 | Торговая площадь города Вологды | Благоустройство территории |
| 2 | Скейт-парк «Яма» (устройство баскетбольной площадки) | Благоустройство территории |
| 3 | Набережная реки Золотухи в городе Вологде | Благоустройство территории |
| 4 | Парк вдоль р. Содемы от ул. Ярославской до Окружного шоссе | Благоустройство территории |
| 5 | Парк Мира | Благоустройство территории |
| 6 | Сквер 825-летия города Вологды | Благоустройство территории |
| 7 | Сквер Героев Специальной Военной Операции | Благоустройство территории |

».