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Список
территорий общего пользования, подлежащих
благоустройству

	№
п/п
	Адресный ориентир
	Перечень видов работ, планируемых к выполнению

	2025 год

	1
	Парк «Осановская роща»
 (2 этап)
	Разработка проектно-сметной документации, 
благоустройство территории

	2
	Площадь Возрождения, сквер на площади Революции, сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье (1 этап)
	Разработка проектно-сметной документации, 
благоустройство территории

	3
	Парк «Евковка» (2 этап)
	Благоустройство территории

	4
	Набережная реки Вологды 
(1 этап)
	Благоустройство территории
(срок окончания работ в 2026 году)

	5
	Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта до               ул. М.Ульяновой
	Разработка проектно-сметной документации. Благоустройство территории
(срок окончания работ в 2026 году)

	2026 год

	1
	Парк «Кремлевский сад»
	Благоустройство территории

	2
	Набережная реки Вологды 
(1 этап)
	Благоустройство территории

	3
	Площадь Возрождения, сквер на площади Революции, сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье (2 этап: площадь Возрождения, сквер на площади Революции)
	
Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории

	4
	Аллея по ул. Пушкинской от Советского проспекта 
до ул. М. Ульяновой
	Благоустройство территории

	5
	Набережная реки Вологды
(2 этап)
	Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории

	6
	Благоустройство сквера
по ул. Мира
	Разработка проектно-сметной документации, благоустройство территории

	7
	Парк Мира
	Разработка проектно-сметной документации

	8
	Сквер 825-летия 
города Вологды
	Разработка проектно-сметной документации

	9
	Торговая площадь города Вологды
	Благоустройство территории
(срок окончания работ в 2027 году)

	10
	Скейт-парк «Яма» (устройство баскетбольной площадки)
	Благоустройство территории
(срок окончания работ в 2027 году)

	11
	Набережная реки Золотухи в городе Вологде
	Благоустройство территории
(срок окончания работ в 2027 году)

	12
	Парк вдоль р. Содемы от  ул. Ярославской до Окружного шоссе
	Разработка проектно-сметной документации

	2027-2030 годы

	1
	Торговая площадь города Вологды
	Благоустройство территории

	2
	Скейт-парк «Яма» (устройство баскетбольной площадки)
	Благоустройство территории

	3
	Набережная реки Золотухи в городе Вологде
	Благоустройство территории

	4
	Парк вдоль р. Содемы от  ул. Ярославской до Окружного шоссе
	Благоустройство территории

	5
	Парк Мира
	Благоустройство территории

	6
	Сквер 825-летия 
города Вологды
	Благоустройство территории

	7
	Сквер Героев Специальной Военной Операции
	Благоустройство территории
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