АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2014 г. № 5258

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 14.10.2014 № 7739, от 11.12.2014 № 9747, от 31.05.2017 № 545,от 24.05.2019 № 582, от 21.05.2020 № 639, от 06.10.2021 № 1586,от 03.03.2022 № 291,с изм., внесенными постановлением Администрации г. Вологдыот 04.03.2016 № 230) |  |

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 27, 44 Устава городского округа города Вологды постановляю:

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582, от 06.10.2021 № 1586)

1. Утвердить прилагаемые:

[Порядок](#P50) осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

[Порядок](#P381) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа города Вологды;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 21.05.2020 № 639; в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

[Порядок](#P461) принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета города Вологды на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

[Правила](#P569) принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета города Вологды права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа города Вологды на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Вологды:

от 30 мая 2011 года № 2858 «О порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда»;

от 19 августа 2013 года № 6549 «О внесении изменений в порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Вологда».

3. Признать утратившим силу Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», не включенные в долгосрочную программу капитальных вложений, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 29 августа 2008 года № 4661 (с последующими изменениями).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности Главы г. Вологды

заместитель Главы г. Вологды

по жилищно-коммунальному хозяйству

и градостроительству

А.Ф.ОСОКИН

Утвержден

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 25 июля 2014 г. № 5258

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 14.10.2014 № 7739, от 24.05.2019 № 582, от 21.05.2020 № 639,от 06.10.2021 № 1586) |  |

I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает:

а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, или в приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды за счет средств бюджета города Вологды (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи Администрацией города Вологды как юридическим лицом, отраслевым органом Администрации города Вологды муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа города Вологды муниципальных контрактов от лица Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды в соответствии с настоящим Порядком, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 14.10.2014 № 7739, от 24.05.2019 № 582, от 06.10.2021 № 1586)

б) порядок предоставления из бюджета города Вологды субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды (далее соответственно - объекты, субсидии).

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582, от 06.10.2021 № 1586)

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации города Вологды, принятыми в соответствии с пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 и пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - решения).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения бюджета города Вологды не допускается:

предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели в бюджете города Вологды.

5. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита осуществляется в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

(п. 5 введен постановлением Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

6. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны городского округа города Вологды.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582, от 06.10.2021 № 1586)

7. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

8. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза перечислений из бюджета города Вологды, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета города Вологды.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582, от 21.05.2020 № 639)

II. Осуществление бюджетных инвестиций

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета города Вологды;

б) организациями, которым Администрация города Вологды как муниципальный заказчик либо отраслевой орган Администрации города Вологды, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, являющийся муниципальным заказчиком, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа города Вологды от лица Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды соответственно муниципальных контрактов.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 14.10.2014 № 7739, от 06.10.2021 № 1586)

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета города Вологды, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

11. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с [подпунктом «б» пункта 9](#P88) настоящего Порядка Администрацией города Вологды, отраслевым органом Администрации города Вологды заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа города Вологды муниципальных контрактов от лица Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды соответственно (далее - соглашение о передаче полномочий).

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 14.10.2014 № 7739, от 24.05.2019 № 582, от 21.05.2020 № 639, от 06.10.2021 № 1586)

12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды), соответствующих решению, а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Администрации города Вологды, отраслевому органу Администрации города Вологды как получателям средств бюджета города Вологды, соответствующего решению. Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному в бюджете города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени городского округа города Вологды от лица Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды муниципальных контрактов;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

положения, устанавливающие право Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности Администрации города Вологды, отраслевому органу Администрации города Вологды как получателям средств бюджета города Вологды.

13. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать, в том числе положения, предусмотренные [абзацами третьим](#P96) - [шестым пункта 12](#P100) настоящего Порядка, а также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на соответствующие цели в бюджете города Вологды.

(п. 13 введен постановлением Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

14. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами для исполнения бюджета города Вологды, и отражаются на открытых в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения от имени городского округа города Вологды муниципальных контрактов организациями от лица Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

15. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в [подпункте «б» пункта 14](#P105) настоящего Порядка, организация в течение 5 рабочих дней после получения от Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды подписанного соглашения о передаче полномочий представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 14.10.2014 № 7739, от 24.05.2019 № 582)

III. Предоставление субсидий

16. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных решением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств бюджета города Вологды на цели предоставления субсидий.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

17. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с [соглашением](#P164), заключенным по форме согласно приложению к настоящему Порядку между Администрацией города Вологды, отраслевым органом Администрации города Вологды как получателями средств бюджета города Вологды, предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета города Вологды, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По постановлению Администрации города Вологды, принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателю средств бюджета города Вологды может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

18. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставленной в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе:

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды), соответствующих решению, а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего решению. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному в бюджете города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения и муниципального унитарного предприятия по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством;

(пп. «г» в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять без использования субсидии разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

е) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в [подпункте «д»](#P123) настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено решением;

ж) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств бюджета города Вологды;

з) обязательство муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета города Вологды, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по учету операций с субсидиями, открытый в органе Федерального казначейства;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

к) положения, устанавливающие право получателя средств бюджета города Вологды, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

л) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года перечисленной ей в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств бюджета города Вологды, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в [пункте 22](#P144) настоящего Порядка;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

о) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании субсидии;

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю средств бюджета города Вологды ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

19. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содержать, в том числе положения, предусмотренные [подпунктами «б»](#P119) - [«г»](#P121), [«и»](#P128) - [«п» пункта 18](#P137) настоящего Порядка, а также цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего решению, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.

(п. 19 введен постановлением Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

20. Операции с субсидиями, поступающими организациям, осуществляются в установленном Федеральным казначейством порядке и учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

21. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

22. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в бюджет города Вологды.

23. В соответствии с решением Администрации города Вологды, отраслевого органа Администрации города Вологды о наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии (далее - Решение получателя средств) остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

В Решение получателя средств может быть включено несколько объектов.

Решение получателя средств оформляется в письменном виде на бланке органа Администрации города Вологды и должно содержать обоснование принятого решения. Решение получателя средств в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется в Департамент финансов Администрации города Вологды.

Приложение

к Порядку

осуществления капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности

городского округа города Вологды

за счет средств бюджета города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 14.10.2014 № 7739, от 24.05.2019 № 582, от 06.10.2021 № 1586) |  |

Примерная форма

 СОГЛАШЕНИЕ

 о предоставлении субсидии

 на осуществление капитальных вложений

 в объекты муниципальной собственности

 городского округа города Вологды

г. Вологда «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Орган)

 (Администрация города Вологды, отраслевой орган

 Администрации города Вологды)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Ф.И.О., должность руководителя)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование, дата, номер правового акта)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование муниципального предприятия, автономного

 (бюджетного) учреждения)

(далее - Получатель) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Ф.И.О., должность руководителя)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_ «О Бюджете города Вологды на \_\_\_\_ год и плановый

период \_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_ годов», Порядком осуществления капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности городского округа города Вологды за

счет средств бюджета города Вологды», утвержденным постановлением

Администрации города Вологды от 25 июля 2014 года № 5258 (далее - Порядок),

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления Органом Получателю субсидии на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 цель предоставления

 субсидии,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование объекта, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том

числе с элементами реставрации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

технического перевооружения) или приобретения, стоимость объекта, общий

объем капитальных вложений за

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 счет всех источников финансового обеспечения)

(далее - Субсидия) в \_\_\_\_ году в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью)

в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (реквизиты постановления

Администрации города Вологды о предоставлении Субсидии (далее - решение о

предоставлении Субсидии), а Получатель Субсидии обязуется использовать ее

по целевому назначению в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Орган обязуется:

2.1.1. Перечислить Субсидию на лицевой счет Получателя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области, в срок до \_\_\_\_ года.

2.1.2. Оказывать Получателю необходимую консультационно-методическую помощь, направленную на надлежащее выполнение условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Получателя по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать в письменном виде о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Орган вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии и (или) сроки оплаты и (или) объем работ в случае уменьшения Органу ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае установления факта ее нецелевого использования.

2.2.3. Приостановить предоставление Субсидии либо сократить объем предоставляемой Субсидии в связи с нарушением Получателем условия о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности городского округа города Вологды за счет иных источников (в случае, если Соглашением предусмотрено указанное условие).

2.2.4. Проводить проверки соблюдения Получателем условий, установленных настоящим Соглашением.

2.2.5. Запрашивать у Получателя информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.

2.2.6. Принять решение о наличии потребности направления не использованных на начало очередного финансового года остатков Субсидии.

2.3. Получатель обязуется:

2.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению.

2.3.2. Открыть в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области лицевой счет для учета операций с Субсидиями в порядке, установленном Федеральным казначейством (для муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).

2.3.3. Соблюдать при использовании Субсидии положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3.4. Осуществлять без использования Субсидии разработку проектной документации на объекты капитального строительства (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление Субсидии (для муниципальных унитарных предприятий, а также бюджетных и автономных учреждений, если решением о предоставлении Субсидии для них не предусмотрено использование Субсидии на указанные цели).

2.3.5. Осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования средств бюджета города Вологды (для муниципальных унитарных предприятий)

либо 2.3.5. Осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета города Вологды, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

2.3.6. Информировать Орган о невозможности использования Субсидии в полном объеме в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.3.7. Ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Органу [отчет](#P286) об использовании Субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению с приложением документов, подтверждающих расходы, фактически понесенные за счет средств Субсидии.

2.3.8. Обеспечить проведение мероприятий по осуществлению проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Органом и органами муниципального финансового контроля городского округа города Вологды.

2.3.9. Возвратить Субсидию или ее часть в бюджет города Вологды в случае нарушения определенных настоящим Соглашением целей и условий предоставления Субсидии и (или) нецелевого использования средств Субсидии в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Органа.

2.3.10. Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки средств Субсидии в бюджет города Вологды не позднее 25 декабря текущего года (в случае отсутствия решения Органа, принятого в соответствии с Порядком, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления Субсидии).

2.4. Получатель вправе:

2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно.

2.4.2. Обращаться к Органу с предложениями и за оказанием консультационно-методической помощи по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Соглашения.

3. Условия перечисления Субсидии

Операции с Субсидией учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом Получателю в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области в установленном порядке.

4. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:

по основаниям и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Орган: Получатель:

М.П. М.П.

Приложение

к Соглашению

о предоставлении субсидии

на осуществление капитальных вложений

в объекты муниципальной собственности

городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации г. Вологдыот 06.10.2021 № 1586) |  |

 ОТЧЕТ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование Получателя)

 на «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года

 об использовании субсидии

 на осуществление капитальных вложений

 в объекты муниципальной собственности

 городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта капи-тальных вложе-ний | Годовой план финансирования | Освоено в отчетном периоде | Профинансировано в отчетном периоде |
| все-го | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| феде-ральный бюджет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | иные сред-ства | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | иные средства | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | иные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Руководитель:

 Главный бухгалтер:

 М.П.

Утвержден

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 25 июля 2014 г. № 5258

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен постановлением Администрации г. Вологдыот 21.05.2020 № 639;в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 06.10.2021 № 1586, от 03.03.2022 № 291) |  |

I. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города Вологды (далее - бюджетные инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа города Вологды (далее - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности (далее - решение).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

1.2. Инициатором подготовки проекта решения, указанного в [пункте 1.1](#P393) настоящего Порядка, (далее - проект решения) может выступать главный распорядитель средств бюджета города Вологды, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которых планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - муниципальная программа), а в случае, если объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, - главный распорядитель средств бюджета города Вологды, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

1.3. Не допускается при исполнении бюджета города Вологды предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии на капитальные вложения в объект муниципальной собственности), за исключением случая, указанного в [абзаце втором](#P397) настоящего пункта.

При исполнении бюджета города Вологды допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в [абзаце первом](#P396) настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

1.4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития городского округа города Вологды исходя из прогнозов социально-экономического развития городского округа города Вологды, муниципальных программ, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования городского округа города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

б) поручений Мэра города Вологды;

в) оценки эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения (за исключением случаев, когда подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной);

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

II. Подготовка проекта решения

2.1. Решение готовится в форме постановления Администрации города Вологды.

В проект решения могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, а в случае, если объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества включены в муниципальную программу, - несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

2.2. Проектом решения предусматривается объект капитального строительства или объект недвижимого имущества, инвестиционный проект в отношении которого получил положительные заключения:

Департамента градостроительства Администрации города Вологды о соответствии инвестиционного проекта требованиям Генерального плана городского округа города Вологды и Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды;

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586, от 03.03.2022 № 291)

Департамента экономического развития Администрации города Вологды о соответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения;

Департамента финансов Администрации города Вологды о возможных способах финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды.

2.3. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) наименование заказчика (застройщика);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета города Вологды соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

III. Согласование и принятие проекта решения

3.1. Главный распорядитель согласовывает проект решения с ответственным исполнителем муниципальной программы (в случае если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем), Департаментом экономического развития Администрации города Вологды, Департаментом финансов Администрации города Вологды и Правовым управлением Администрации города Вологды в порядке и сроки, установленные инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды.

3.2. При направлении на согласование к проекту решения прилагаются:

пояснительная записка, содержащая финансово-экономическое обоснование;

положительные заключения, указанные в [пункте 2.2](#P411) настоящего Порядка;

расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты;

обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества без предоставления бюджетных инвестиций;

обязательство руководителя муниципального бюджетного или автономного учреждения или муниципального унитарного предприятия (или уполномоченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту капитального строительства не позднее 2 месяцев до начала осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства (в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения).

Документы, указанные во [втором](#P433), [четвертом](#P435) и [пятом абзацах](#P436) настоящего пункта, представляются за подписью руководителя главного распорядителя (либо лица, исполняющего обязанности руководителя главного распорядителя в период его временного отсутствия).

3.3. Основаниями для отказа в согласовании проекта решения являются:

а) несоответствие проекта решения требованиям, установленным настоящим Порядком;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пунктах 2.2](#P411) и [3.2](#P432) настоящего Порядка;

в) недостоверность информации, содержащейся в представленных документах.

3.4. Согласованный проект решения направляется на подписание Мэру города Вологды в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды.

3.5. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

Внесение изменений в решение не требуется в случае:

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

изменения (увеличения) сметной стоимости объекта капитального строительства в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и обусловленного им изменения (увеличения) цены контракта в соответствии с муниципальным правовым актом;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

изменения распределения сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта и (или) общего (предельного) объема бюджетных инвестиций, представляемых на реализацию инвестиционного проекта, и его распределения по годам реализации инвестиционного проекта, связанного с изменением (увеличением) цены контракта в соответствии с муниципальным правовым актом.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

Утвержден

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 25 июля 2014 г. № 5258

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 11.12.2014 № 9747, от 31.05.2017 № 545, от 24.05.2019 № 582,от 21.05.2020 № 639, от 06.10.2021 № 1586, от 03.03.2022 № 291) |  |

I. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям городского округа города Вологды (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям городского округа города Вологды (далее - предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета города Вологды в виде субсидии на осуществление учреждениями и (или) предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды (далее соответственно - решение, субсидия, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

1.2. Инициатором подготовки проекта решения является орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится учреждение (предприятие).

1.3. Не допускается при исполнении бюджета города Вологды предоставление субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в [абзаце втором](#P480) настоящего пункта.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

При исполнении бюджета города Вологды допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в [абзаце первом](#P478) настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора - муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития городского округа города Вологды исходя из прогнозов социально-экономического развития городского округа города Вологды, муниципальных программ, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования городского округа города Вологды;

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 21.05.2020 № 639, от 06.10.2021 № 1586)

б) поручений Мэра города Вологды;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.05.2017 № 545)

в) оценки эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения (за исключением случаев, когда подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной);

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории городского округа города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

1.5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не может быть использована на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

б) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

в) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии;

г) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства (за исключением случая, когда субсидия предоставляется на указанные цели).

(пп. «г» введен постановлением Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

1.6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не может быть использована на финансовое обеспечение работ, указанных в [пункте 1.5](#P492) настоящего Порядка, если иное не предусмотрено решением.

(п. 1.6 в ред. постановления Администрации г. Вологды от 03.03.2022 № 291)

II. Подготовка проекта решения

2.1. Решение готовится в форме постановления Администрации города Вологды.

(п. 2.1 в ред. постановления Администрации г. Вологды от 21.05.2020 № 639)

2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия, а в случае, если объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества включены в муниципальную программу, - несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

2.3. Проектом решения предусматривается объект капитального строительства или объект недвижимого имущества, инвестиционный проект в отношении которого получил положительные заключения:

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 21.05.2020 № 639)

Департамента градостроительства Администрации города Вологды о соответствии инвестиционного проекта требованиям Генерального плана муниципального образования «Город Вологда» и Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды;

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 31.05.2017 № 545, от 06.10.2021 № 1586, от 03.03.2022 № 291)

Департамента экономического развития Администрации города Вологды о соответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета города Вологды, направляемых на капитальные вложения;

Департамента финансов Администрации города Вологды о возможных способах финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Вологды.

2.4. Проект решения должен содержать следующую информацию:

наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

наименование главного распорядителя средств бюджета города Вологды, в подведомственности которого находится учреждение (предприятие);

наименование застройщика, заказчика;

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в случае, если субсидия предоставляется на указанные цели);

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капитального строительства или его предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в случае, если субсидия предоставляется на указанные цели);

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, - в случае, если субсидия предоставляется на указанные цели;

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего объема капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

III. Согласование и принятие проекта решения

3.1. Инициатор согласовывает проект решения с ответственным исполнителем муниципальной программы (в случае если Инициатор не является одновременно ее ответственным исполнителем), Департаментом экономического развития Администрации города Вологды, Департаментом финансов Администрации города Вологды и Правовым управлением Администрации города Вологды в порядке и сроки, установленные инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды.

(п. 3.1 в ред. постановления Администрации г. Вологды от 21.05.2020 № 639)

3.2. При направлении на согласование к проекту решения прилагаются:

пояснительная записка, содержащая финансово-экономическое обоснование;

заключения, указанные в [пункте 2.3](#P507) настоящего Порядка;

расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Для предприятий источником финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться средства, предоставляемые из бюджета города Вологды. Для учреждений объем финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из бюджета города Вологды, не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества без предоставления субсидии;

обязательство руководителя учреждения или предприятия (или уполномоченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту капитального строительства не позднее 2 месяцев до начала осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства (в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения).

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 11.12.2014 № 9747)

Документы, указанные во [втором](#P537), [четвертом](#P539) и [пятом абзацах](#P540) настоящего пункта, представляются за подписью руководителя Инициатора (либо лица, исполняющего обязанности руководителя Инициатора в период его временного отсутствия).

3.3. Основаниями для отказа в согласовании проекта решения являются:

а) несоответствие проекта решения требованиям, установленным настоящим Порядком;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пунктах 2.3](#P507) и [3.2](#P536) настоящего Порядка;

в) недостоверность информации, содержащейся в представленных документах.

(п. 3.3 введен постановлением Администрации г. Вологды от 21.05.2020 № 639)

3.4. Согласованный проект решения направляется на подписание Мэру города Вологды в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.05.2017 № 545)

3.5. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

Внесение изменений в решение не требуется в случае:

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

изменения (увеличения) сметной стоимости объекта капитального строительства в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и обусловленного им изменения (увеличения) цены контракта в соответствии с муниципальным правовым актом;

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

изменения общего объема капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации) объекта капитального строительства и его распределения по годам реализации инвестиционного проекта, и (или) распределения (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капитального строительства, и (или) общего (предельного) размера субсидии и его распределения по годам реализации инвестиционного проекта, связанного с изменением (увеличением) цены контракта в соответствии с муниципальным правовым актом.

(абзац введен постановлением Администрации г. Вологды от 06.10.2021 № 1586)

(пункт введен постановлением Администрации г. Вологды от 24.05.2019 № 582)

Утверждены

Постановлением

Администрации г. Вологды

от 25 июля 2014 г. № 5258

ПРАВИЛА

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ

БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации г. Вологдыот 14.10.2014 № 7739, от 31.05.2017 № 545, от 06.10.2021 № 1586) |  |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета города Вологды права заключать соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и (или) муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Вологды или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа города Вологды (далее соответственно - соглашение, субсидии) на срок реализации решения о предоставлении субсидий, принятого в установленном порядке, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета города Вологды лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее - решение о предоставлении права).

(в ред. постановлений Администрации г. Вологды от 14.10.2014 № 7739, от 06.10.2021 № 1586)

2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении права выступает орган Администрации города Вологды, в подведомственности которого находится организация.

3. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого из которых должна быть отражена следующая информация:

а) наименование;

б) распределение субсидии по годам строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения;

в) срок действия соглашения, не превышающий срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

г) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения получателю средств бюджета города Вологды, предоставляющему субсидию, ранее доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий заключенных организацией с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства или приобретением объекта недвижимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее - договоры);

д) порядок согласования организацией новых условий договоров в случае внесения в соответствии с [подпунктом «г»](#P587) настоящего пункта изменений в соглашение.

4. В случае если получателю средств бюджета города Вологды, предоставляющему субсидию, уменьшены доведенные ему в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

а) получатель средств бюджета города Вологды обеспечивает согласование с организацией новых условий соглашения в части сроков предоставления субсидии, а при невозможности такого согласования - согласование в части размера предоставляемой субсидии. При этом получатель средств бюджета города Вологды обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчиками и (или) исполнителями исполнены;

б) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части изменения цены договора и (или) сроков его исполнения, а при невозможности такого согласования - согласование в части сокращения предусмотренного договором объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5. Изменение условий соглашения, предусмотренных [пунктом 4](#P589) настоящих Правил, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в решение о предоставлении субсидий.

6. Проект решения о предоставлении права подготавливается органом Администрации города Вологды в форме проекта постановления Администрации города Вологды и согласовывается с организацией, Департаментом экономического развития Администрации города Вологды и Департаментом финансов Администрации города Вологды, а при предоставлении субсидии в рамках муниципальной программы проект решения о предоставлении права согласовывается с исполнителем муниципальной программы в случае, если орган Администрации города Вологды не является одновременно ее исполнителем.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 14.10.2014 № 7739)

7. Согласованный проект решения направляется на подписание Мэру города Вологды в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации города Вологды.

(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 31.05.2017 № 545)